DT&E 故障日報 Daily Fault Report

日期 Date：2026-07-09

摘要 Summary

| 總車數 Total Cars | 有紀錄車廂 Cars w/ Records | 故障 Fault | 已修復完成 Fixed | 維修中 Under Repair | 待確認 Pending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 55 | 64 | 149 | 4 | 69 |

DT&E 第一輪 1st Rotation ｜ 車廂數 Cars：11

|  | CN360 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | UPS故障碼#304 | UPS fault code #304 | — | — |

|  | CN359 |
| --- | --- |

無故障紀錄 No fault records

|  | CN358 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | DWBK四台無線電機連線GUI時，頁面斷斷續續 | DWBK four radios: GUI connection intermittent/unstable | Claire | Vicky |
| 2 | 故障 Fault | 15米Management無法連線(藍色) | 15m management cable (blue) cannot connect | — | — |

|  | CN357 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | RJ45端 黃色管理接頭故障（外觀正常） | RJ45 end yellow management connector faulty (appears normal externally) | — | — |

|  | CN356 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | 無線電端 紅色管理接頭故障（pin腳彎曲） | Radio end red management connector faulty (bent pins) | — | — |

|  | CN353 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | UPS故障 #304 | UPS failure #304 | — | — |
| 2 | 故障 Fault | 伺服器無法進入，iLo也無法 | Server inaccessible; iLO also inaccessible | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | 紅區路由器狀態燈亮紅燈 | Red zone router status indicator red | — | — |

|  | CN370 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed |  |  | — | — |
| 2 | 維修中 Under Repair |  |  | — | — |

|  | CN369 |
| --- | --- |

無故障紀錄 No fault records

|  | NMS382 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | 網路線有一條是壞掉的，所以LACP只啟始一個埠口 | One network cable faulty; LACP only brings up one port | — | — |
| 2 | 故障 Fault | 發電機啟始功能正常，但面板會顯示系統異常燈 | Generator starts normally but panel shows system error light | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | Exchange服務若沒有Root伺服器情況下無法使用 | Exchange service cannot function without Root server | — | — |

|  | NMS381 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | 發電機啟始功能正常，但面板會顯示系統異常燈 | Generator starts normally but panel shows system error light | — | — |
| 2 | 故障 Fault | 網路線有一條是壞掉的，所以LACP只啟始一個埠口 | One network cable faulty; LACP only brings up one port | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | Exchange服務若沒有Root伺服器情況下無法使用 | Exchange service cannot function without Root server | — | — |

|  | NMS383 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | NAS未完成RAID5設定 | NAS RAID5 configuration not completed | — | — |

DT&E 第二輪 2nd Rotation ｜ 車廂數 Cars：15

|  | CN362 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 類比電話的號碼不是該車廂的號碼 | Analog phone number does not match carriage's assigned number | Tim | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | Missionops異常緩慢 | MissionOps running abnormally slow | Tim | — |
| 3 | 已修復完成 Fixed | DNS/MOPS虛擬機時間未指向nms | DNS/MOPs VM time not synchronized to NMS | Tim | — |
| 4 | 待確認 Pending |  |  | — | — |

|  | CN320 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | DNS/MOPS虛擬機時間未指向NMS | DNS/MOPs VM time not synchronized to NMS | Tim | 林郁恩 |
| 2 | 故障 Fault | UPS跳故障碼 | UPS triggering fault code | — | — |

|  | CN321 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | CP SW在MOPS監控無法顯示 | CP switch not displayed in MOPs monitoring | Jon | Joey |
| 2 | 已修復完成 Fixed | MGR筆電mission ops無法讀取 | MGR laptop: MissionOps cannot read data | Tim | — |
| 3 | 已修復完成 Fixed | DNS/MOPS虛擬機時間未指向NMS | DNS/MOPs VM time not synchronized to NMS | Tim | — |
| 4 | 已修復完成 Fixed | Opr筆電未指向NMS | OPR laptop not pointing to NMS | Tim | — |

|  | CN309 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 伺服器最高權限帳號為L3Harris | Server admin account is L3Harris (non-standard) | Tim | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | Mgr筆電、伺服器時間未指向nms | MGR laptop and server time not synchronized to NMS | Tim | — |
| 3 | 已修復完成 Fixed | 本機ping不到moxa (192.168.255.235)網頁進不去 | Local host cannot ping MOXA (192.168.255.235); web page inaccessible | Emma | — |
| 4 | 故障 Fault | 發電機保養燈 | Generator maintenance indicator light on | — | — |

|  | CN302 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | Trunk未完成，用戶未建 7/1檢查 | Trunk not configured, users not created; check on 7/1 | Tim | Danny |
| 2 | 已修復完成 Fixed | MOPS虛擬機時間未指向NMS | MOPs VM time not synchronized to NMS | Tim | — |

|  | CN305 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | DNS虛擬機未指向NMS | DNS VM not pointing to NMS | Tim | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | 類比電話的號碼不是該車廂的電話號碼 | Analog phone number does not match carriage's assigned phone number | Tim | — |
| 3 | 故障 Fault | DK紅色無線電機gps孔少防塵套 | DK red radio GPS port missing dust cap | — | — |
| 4 | 故障 Fault | 15米饋線藍色radio端data接頭損壞 | 15m feeder cable blue radio-end data connector damaged | — | — |
| 5 | 故障 Fault | DK黃色無線電機無綠色指示燈 | DK yellow radio unit green indicator light missing | — | — |

|  | CN301 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 藍色radio管理埠失效 6/26 Brandon 查為15米cable壞掉 | Blue radio management port failed (6/26 Brandon: 15m cable faulty) | Brandon | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | DK綠色無線電機，管理IP網頁無法開啟 6/26 Brandon 查為15米cable壞掉 | DK green radio management web page cannot open (6/26 Brandon: 15m cable faulty) | Brandon | — |
| 3 | 已修復完成 Fixed | DNS虛擬機伺服器時間未指向nms | DNS VM server time not synchronized to NMS | Tim | — |
| 4 | 已修復完成 Fixed | 中繼交換器vlan105 顯示down down | Relay switch VLAN 105 shows down/down | Emma | — |
| 5 | 已修復完成 Fixed | OPR電腦outlook網頁無法 登入 | OPR laptop: Outlook web cannot log in | Tim | Gabriel |
| 6 | 故障 Fault | 15米纜線的藍綠損壞 | 15m cable blue/green conductors damaged | — | — |
| 7 | 故障 Fault | Poe fan 亮紅燈 | PoE fan indicator red | — | — |

|  | CN344 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | DNS虛擬機時間未指向NMS | DNS VM time not synchronized to NMS | Tim | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | Outlook應用程式無法連線 | Outlook application cannot connect | Mark | Peter |
| 3 | 已修復完成 Fixed | Outlook網頁可進入頁面，無法登入 | Outlook web page accessible but cannot log in | Mark | Peter |
| 4 | 已修復完成 Fixed | 30米電纜線無線電端mgt接頭防塵蓋遺失 | 30m cable radio-end MGT connector dust cap missing | Mason | 許定禾 |
| 5 | 已修復完成 Fixed | MissionOps GPS定位無法抓取 | MissionOps unable to acquire GPS location | Mark | Peter |
| 6 | 故障 Fault | (1-6)&(1-12)因訊號入口面板J4 埠口燒毀導致紅色路由器G1/0/17顯示down down | (1-6)&(1-12) Signal entry panel J4 port burned out; red router G1/0/17 shows down/down | — | — |

|  | CN329 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | mission ops GPS定位無法抓取 | MissionOps unable to acquire GPS location | Tim | Vicky |
| 2 | 故障 Fault | 15米纜線(綠)故障 | 15m cable (green) faulty | — | — |
| 3 | 故障 Fault | ECU故障 | ECU failure | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | POE登入帳號錯誤 | PoE login credentials incorrect | — | — |

|  | CN323 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | DNS/MOPS虛擬機時間未指向nms | DNS/MOPs VM time not synchronized to NMS | Tim | 林郁恩 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | DWBK的紅色無線電機，直接接在車廂上時，管理埠口無法登入。使用26.2登入後修改內容，無法儲存。儲存後登出再登入又還原成原狀。已嘗試重置無線電機。 | DWBK red radio (direct carriage connection): management port login fails; changes cannot be saved and revert after re-login. Reset attempted. | Claire | 林郁恩 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | Ap打不開頁面 | AP web page cannot be opened | Claire | 林郁恩 |
| 4 | 已修復完成 Fixed | 紅色路由器FXS第一port異常，voip跟類比電話都無法互播 | Red router FXS port 1 abnormal; VoIP and analog phones cannot communicate | Tim | — |
| 5 | 已修復完成 Fixed | mission ops GPS定位無法抓取 | MissionOps unable to acquire GPS location | Tim | 林郁恩 |
| 6 | 已修復完成 Fixed | DWBK的無線電機接在DWBK上時，所有無線電機都無法用管理埠口登入。 | When DWBK radios are connected to DWBK, all radios cannot be accessed via management port | Claire | 林郁恩 |
| 7 | 故障 Fault | ECU熱功能無作用 | ECU heating function not working | — | — |
| 8 | 待確認 Pending | 網路線損壞*1，連接筆電顯示unplugged，連接話機可開機無法註冊（放在車廂左側抽屜） | Network cable damaged ×1; shows unplugged on laptop; phone powers on but cannot register (stored in left drawer) | — | — |

|  | CN303 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | mission ops GPS定位無法抓取 | MissionOps unable to acquire GPS location | Tim | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | DNS/MOPS虛擬機時間未指向NMS | DNS/MOPs VM time not synchronized to NMS | Tim | — |
| 3 | 故障 Fault | 電源分配箱AC main power指示燈未亮 | Power distribution box AC main power indicator not lit | — | — |
| 4 | 故障 Fault | 15米纜線藍、黃 management 訊號沒過 | 15m cable blue/yellow management signal not passing | — | — |
| 5 | 故障 Fault | opr筆電畫面黑屏 | OPR laptop screen blank | — | — |
| 6 | 待確認 Pending | 30米電纜線無防塵蓋 | 30m cable dust cap missing | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | VoIP電話無保護殼 | VoIP phone missing protective case | — | — |
| 8 | 待確認 Pending | DK_SW組態不完整 | DK switch configuration incomplete | — | — |

|  | CN319 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | （1-1）Ac main power 燈沒亮 | (1-1) AC main power indicator not lit | — | — |
| 2 | 故障 Fault | （1-1）發電機無法發動（顯示：緊急停車） | (1-1) Generator cannot start (shows: emergency stop) | — | — |
| 3 | 故障 Fault | (1-9)MOPS服務有啟動，但網頁無法進入（鳥會一直飛） | (1-9) MOPs service started but web page inaccessible (loading animation loops) | — | — |

|  | CN308 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | mission ops GPS定位無法抓取 | MissionOps unable to acquire GPS location | Tim | — |
| 2 | 故障 Fault | 紅色交換器第十條網路線損壞 | Red switch 10th network cable damaged | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | DK無線電紅、藍、黃色的mgt無法登入 | DK radio (red/blue/yellow) management port: cannot log in | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | DK_SW組態不完整 | DK switch configuration incomplete | — | — |
| 5 | 待確認 Pending | OPR網卡錯誤 | OPR laptop NIC error | — | — |

|  | CN310 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | Mops 虛擬機時間未指向NMS | MOPs VM time not synchronized to NMS | Tim | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | 視訊電話無法成功註冊 | Video phone cannot register successfully | 維修組 | — |

|  | CN314 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | mission ops GPS定位無法抓取 | MissionOps unable to acquire GPS location | Tim | — |
| 2 | 故障 Fault | 缺延長線及延長線盤 | Extension cord and reel missing | — | — |
| 3 | 故障 Fault | 車長側的發電機右側滑軌固定扣無法正常解鎖 | Commander-side generator right slide rail latch cannot unlock normally | — | — |

DT&E 第三輪 3rd Rotation ｜ 車廂數 Cars：15

|  | CN324 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS及MOPS已指向NMS，但尚未同步 | (1-9) DNS and MOPs pointing to NMS but not yet synchronized | Emma | 劉軒宏 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-6）未安裝gps、RS G1/0/24顯示down down(因ap 機架損壞無gps) | (1-6) GPS not installed; RS G1/0/24 shows down/down (AP rack damaged) | Emma | 劉軒宏 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | （1-12）未安裝AP（因ap 機架損壞）,導致Red SW port24 down down | (1-12) AP not installed (AP rack damaged); Red SW port 24 down/down | Emma | 劉軒宏 |
| 4 | 已修復完成 Fixed | (1-5)RR時區未同步(因ap機架損壞無gps） | (1-5) RR time zone not synced (no GPS due to AP rack damage) | Emma | 劉軒宏 |
| 5 | 故障 Fault | BLK SW無console接口 | BLK switch has no console port | — | — |
| 6 | 維修中 Under Repair | （1-17）天線桿有異音（升降正常，需持續觀察） | (1-17) Antenna mast producing abnormal noise (elevation normal; monitor continuously) | Ryan | — |
| 7 | 待確認 Pending | （1-19）MissionOPs監管時，無GPS資訊；Agent需用csv檔匯入計劃才可載入 | (1-19) MissionOps: no GPS; Agent requires CSV file import to load plan | — | — |

|  | CN337 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | Agent無法載入 | Agent cannot load | Mike | Vicky |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS/mops未指向NMS | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS | Mike | Vicky |
| 3 | 已修復完成 Fixed | （1-16）Mgr、opr未指向NMS | (1-16) MGR/OPR not pointing to NMS | Mike | Vicky |
| 4 | 已修復完成 Fixed | （1-12）Radio (192.168.255.240)ping不到 | (1-12) Radio (192.168.255.240) not pingable | Mike | Vicky |
| 5 | 已修復完成 Fixed | 電話清單不完整、類比電話號碼有錯 | Phone list incomplete; analog phone numbers incorrect | Tim | Vicky |
| 6 | 已修復完成 Fixed | （1-19）MissionOPs 監管時，GPS無資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | Claire | Tracy |
| 7 | 已修復完成 Fixed | MGR缺tftp軟體 | MGR missing TFTP software | Tim | Vicky |
| 8 | 故障 Fault | （1-8）Poe埠口1顯示燈號異常（運作正常但燈號沒亮） | (1-8) PoE port 1 indicator abnormal (functioning but light not lit) | — | — |

|  | CN327 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 車頂綠radio缺1防塵蓋 | Roof green radio missing 1 dust cap | Mason | 陶玉龍 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | DNS/MOPs未指向NMS | DNS/MOPs not pointing to NMS | Claire | Vicky |
| 3 | 已修復完成 Fixed | DK綠色無線電機頻繁當機 | DK green radio unit frequently crashes | Claire | Vicky |
| 4 | 待確認 Pending | 30米缺板手 | 30m kit missing wrench | — | — |

|  | CN347 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 語音伺服器無Baseline設定，需重載還原檔 | Voice server: no baseline configuration; restore file reload required | Tim | Vicky |
| 2 | 已修復完成 Fixed | 冷氣上午打不開下午又恢復正常(時好時壞)［用發電機送電後正常］ | Air conditioning cannot start in morning; recovers in afternoon (intermittent) [normal after generator power] | 金賓 | 柯冠宇 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | MOPs時間未指向NMS | MOPs time not synchronized to NMS | Tim | Vicky |
| 4 | 已修復完成 Fixed | （1-11）Sigma組態電話未全建立 | (1-11) Sigma configuration: phones not fully provisioned | Mark | Peter |
| 5 | 已修復完成 Fixed | (1-11)16支電話可撥打，其中5支加入會議室 | (1-11) 16 phones operational; 5 added to conference room | Mason | 許定禾 |
| 6 | 已修復完成 Fixed | DNS時間未指向NMS | DNS time not synchronized to NMS | Tim | Vicky |
| 7 | 已修復完成 Fixed | （1-19）MissionOPs監管時無GPS資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | Mark | Peter |
| 8 | 故障 Fault | RF-9850紅（車頂）管理埠(J31)損壞，無線電機無法進入 | RF-9850 red (rooftop) management port (J31) damaged; radio unit inaccessible | — | — |

|  | CN326 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-19）MissionOPs監管時，無GPS資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | Mike | Vicky |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS/MOPs未指向NMS | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS | Tim | Vicky |
| 3 | 故障 Fault | （1-12）30米電纜線紅色管理損壞 | (1-12) 30m cable red management conductor damaged | — | — |
| 4 | 故障 Fault | （1-12）&（1-17）15米電纜線藍色管理損壞 | (1-12)&(1-17) 15m cable blue management conductor damaged | — | — |
| 5 | 故障 Fault | （1-17）天線桿S鉤環變形 | (1-17) Antenna mast S-hook ring deformed | — | — |
| 6 | 故障 Fault | （1-1）突波抑制器未亮燈 | (1-1) Surge suppressor indicator not lit | — | — |

|  | CN346 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | Zabbix: ping不到 | Zabbix: host not pingable | Tim | Vicky |
| 2 | 已修復完成 Fixed | 5支電話未建立、voip（10E376013564、505C885C6DFB）無法開機 | 5 phones not provisioned; VoIP units cannot power on | Tim | Vicky |
| 3 | 已修復完成 Fixed | 伺服器本機時間未指向NMS | Server local time not synchronized to NMS | Claire | 柯冠宇 |
| 4 | 已修復完成 Fixed | CP箱UPS故障#301 | CP box UPS failure #301 | 宇宏 | Victoria |
| 5 | 已修復完成 Fixed | MOPs時間未指向NMS | MOPs time not synchronized to NMS | Claire | 柯冠宇 |
| 6 | 已修復完成 Fixed | Ap ping 不到 | AP not pingable | Tim | Vicky |
| 7 | 已修復完成 Fixed | DNS時間未指向NMS | DNS time not synchronized to NMS | Claire | 柯冠宇 |
| 8 | 維修中 Under Repair | POE供電集線器：風扇和POE fail故障(要拿備料更換） | PoE hub: fan and POE fail (spare parts needed for replacement) | Claire | — |

|  | CN361 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | POE供電集線器：帳號無法登入 | PoE hub: account cannot log in | Tim | Peter |
| 2 | 已修復完成 Fixed | 電話攜行箱：號碼清單正常但電話無法登入 | Phone carry case: number list normal but phone cannot log in | Tim | Vicky |
| 3 | 已修復完成 Fixed | DNS/MOPs未指向NMS | DNS/MOPs not pointing to NMS | Tim | Vicky |
| 4 | 待確認 Pending | （1-19）MissionOPs 監管時，無GPS資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | — | — |
| 5 | 待確認 Pending | （1-19）MissionOPs監管時，NTP監控異常 | (1-19) MissionOps monitoring: NTP monitoring abnormal | — | — |

|  | CN355 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-9)DNS未指向NMS | (1-9) DNS not pointing to NMS | Mark | Peter |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-14)DK無線電紅色管理埠損壞 | (1-14) DK radio red management port damaged | Claire | Peter |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-9)OPR筆電時間未指向NMS | (1-9) OPR laptop time not synchronized to NMS | Mark | Peter |
| 4 | 已修復完成 Fixed | (1-19)MissionOPs監管時，無法取得GPS資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: unable to obtain GPS information | Claire | Peter |
| 5 | 已修復完成 Fixed | (1-11)語音伺服器：無號碼表及設備MAC | (1-11) Voice server: no number table or device MAC | Tim | Vicky |

|  | CN342 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | CN 黃色無線電的Poe埠無法鎖緊(紅點會露出） | CN yellow radio PoE port cannot lock (red dot exposed) | Brandon | 鄭戎 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-19）MissionOPs 監管時，GPS無資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | Mike | Vicky |
| 3 | 已修復完成 Fixed | DNS未指向NMS | DNS not pointing to NMS | Tim | Vicky |
| 4 | 已修復完成 Fixed | 語音伺服器：內建無電話用戶；撥打類比電話異常 | Voice server: no phone users provisioned; analog call abnormal | Tim | Vicky |
| 5 | 已修復完成 Fixed | MGR筆電時間未指向NMS | MGR laptop time not synchronized to NMS | Tim | Vicky |
| 6 | 故障 Fault | 發電機面板側右下滑軌卡楯不回彈 | Generator panel right lower slide rail latch does not spring back | — | — |
| 7 | 故障 Fault | VoIP(PNA30-0375-121)話筒線無法卡入 | VoIP (PNA30-0375-121) handset cord cannot lock in | — | — |
| 8 | 故障 Fault | POE供電集線器：POE fail, port3.4不過電，風扇損壞，燈號異常 | PoE hub: POE fail, ports 3/4 no power, fan damaged, indicator abnormal | — | — |
| 9 | 故障 Fault | 筆電網路線少一條 | Laptop network cable missing | — | — |
| 10 | 故障 Fault | ECU無法製冷(H8) | ECU cooling function not working (H8) | — | — |
| 11 | 待確認 Pending | 使用dwbk無線電機網頁會一直當機 | Using DWBK radio web interface keeps crashing | — | — |

|  | CN311 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-16)Opr筆電的MOPS單機版無法進入 | (1-16) OPR laptop: MOPs standalone version inaccessible | Jon | Joey |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-6)&(1-17)Red switch第19 port的網路線異常（不會亮燈） | (1-6)&(1-17) Red switch port 19 cable abnormal (no link light) | Brandon | Danny |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-15)48port switch 固定位置過深 | (1-15) 48-port switch mounting position too deep | Tim | Vicky |
| 4 | 已修復完成 Fixed | (1-12)Mgr筆電無法匯入計劃（顯示不支援此格式類型） | (1-12) MGR laptop cannot import plan (unsupported format type) | Jon | Joey |
| 5 | 故障 Fault | (1-2)天線桿s鉤變形 | (1-2) Antenna mast S-hook deformed | — | — |
| 6 | 故障 Fault | (1-12)15米纜線綠色（management)不通、30米黃綠藍（管理）不通 | (1-12) 15m green cable (management) not passing; 30m yellow/green/blue management not passing | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | （1-19）網路監管-MissionOPs監控時無GPS資訊 | (1-19) Network monitoring: MissionOps shows no GPS information | — | — |
| 8 | 待確認 Pending | (1-16)Service desk帳號無法登入 | (1-16) Service desk account cannot log in | — | — |

|  | CN330 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-14)&(1-17)DK switch 管理訊號無法連回車廂，光纖燈號沒亮 | (1-14)&(1-17) DK switch management signal cannot connect back to carriage; fiber link light not lit | Tim | 楊政輯 |
| 2 | 待確認 Pending | （1-19）MissionOPs 監管時，GPS無資訊，agent需用csv載入 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information; Agent requires CSV import to load plan | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | (1-9)DNS時間未指向NMS | (1-9) DNS time not synchronized to NMS | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | (1-17)天線桿第二節表面有鋼纜摩擦過痕跡 | (1-17) Antenna mast 2nd section shows steel cable friction marks | — | — |

|  | CN341 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 發電機面板側滑軌安全孔異常 | Generator panel slide rail safety hole abnormal | Brandon | Gabriel |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-9)伺服器本機時間未同步NMS | (1-9) Server local time not synchronized to NMS | Brandon | Gabriel |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-17)使用dwbk無線電機網頁會一直當機 | (1-17) DWBK radio web interface keeps crashing | Brandon | Danny |
| 4 | 已修復完成 Fixed | (1-12)ping不到無線基地台(CN-AP) | (1-12) Cannot ping wireless AP (CN-AP) | Tim | Vicky |
| 5 | 維修中 Under Repair | Case缺2條短網路線、DWBK 綠無線電缺Poe防塵蓋 (網路線已補） | Case missing 2 short network cables; DWBK green radio missing PoE dust cap (cables replenished) | Brandon | Danny |
| 6 | 待確認 Pending | (1-17)天線桿第二節表面有鋼纜摩擦過痕跡 | (1-17) Antenna mast 2nd section shows steel cable friction marks | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | (1-19)MissionOPs監管時無GPS資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | — | — |

|  | CN348 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-11)電話號碼錯誤、無各群trunk | (1-11) Wrong phone numbers; no group trunks configured | Tim | Tony |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-9)伺服器/DNS/Mops時間未指向NMS | (1-9) Server/DNS/MOPs time not synchronized to NMS | Tim | Tony |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-15)Cp switch ping 得到但ssh進不去 | (1-15) CP switch pingable but SSH inaccessible | Tim | Vicky |
| 4 | 已修復完成 Fixed | (1-17)DK紅無線電機 DATA埠口無法進入無線電機 | (1-17) DK red radio DATA port cannot access radio unit | Claire | Peter |
| 5 | 已修復完成 Fixed | (1-17)DK無線電網頁常當機 | (1-17) DK radio web interface frequently crashes | Claire | Peter |
| 6 | 已修復完成 Fixed | (1-17)15米饋線紅色（DATA)損壞 | (1-17) 15m feeder cable red (DATA) damaged | Claire | Peter |
| 7 | 已修復完成 Fixed | (1-5)RR無法用ssh進去看組態、ping得到進不去 | (1-5) RR SSH inaccessible for config; pingable but cannot connect | Tim | Vicky |
| 8 | 故障 Fault | (1-17)紅區sw 3port 損壞（改置第7port) | (1-17) Red zone switch port 3 damaged (relocated to port 7) | — | — |

|  | CN354 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-9)DNS/MOPs未指向NMS | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS | Tim | Vicky |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-19)MissionOPs 監管時，GPS無資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | Mike | 林郁恩 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-11)VoIP 類比電話無法互撥（電話號碼錯誤 | (1-11) VoIP analog phones cannot call each other (wrong phone numbers) | Tim | Vicky |
| 4 | 已修復完成 Fixed | 15米電纜線綠色控制故障、紅色控制故障 | 15m cable: green control fault and red control fault | Mason | 陳仕軒 |
| 5 | 已修復完成 Fixed | (1-16)Opr登不進最高權限 | (1-16) OPR cannot log in with admin privileges | Tim | Vicky |
| 6 | 故障 Fault | (1-7)POE供電集線器：燈號未亮，未供電（只供綠色） | (1-7) PoE hub: indicator not lit, no power delivery (green only) | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | 延長線無線盤 | Extension cord missing cable reel | — | — |

|  | CN331 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-19）MissionOPs 監管時，GPS無資訊 | (1-19) MissionOps monitoring: no GPS information | Mark | Peter |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-9)DNS/MOPs未指向NMS | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS | Tim | Vicky |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-16)MGR, OPR筆電跑很慢（建議重灌） | (1-16) MGR/OPR laptops running very slow (recommend reinstall) | Tim | Vicky |
| 4 | 故障 Fault | 電燈開關按鍵損壞 | Light switch button damaged | — | — |
| 5 | 故障 Fault | (1-7)POE供電集線器：port1~4供電異常；POE fail, Fan1.2 fail | (1-7) PoE hub: ports 1–4 power abnormal; POE fail, Fan 1/2 fail | — | — |
| 6 | 故障 Fault | (1-1)AC main power 工作指示燈沒亮 | (1-1) AC main power indicator light not lit | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | （1-17）Tvam升降有異音 | (1-17) TVAM elevation mechanism producing abnormal noise | — | — |

DT&E 第四輪 4th Rotation ｜ 車廂數 Cars：16

|  | CN343 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | MGR筆電未安裝putty | MGR laptop: PuTTY not installed | — | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | 需重載Sigma還原檔 | Sigma restore file reload required | Emma | 孫明豪 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | 伺服器本機/DNS/MOPs未指向NMS（待確認） | Server local/DNS/MOPs not pointing to NMS (pending confirmation) | Emma | 孫明豪 |
| 4 | 已修復完成 Fixed | ping不到無線基地台AP | Wireless AP not pingable | Emma | 孫明豪 |
| 5 | 待確認 Pending | MOPS監管時，無GPS資訊 | MOPs monitoring: no GPS information | — | — |

|  | CN345 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-11)語音伺服器未建立用戶 | (1-11) Voice server: users not created | Emma | Tim. Y |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-9)DNS/MOPs未指向NMS | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS | Brandon | Ponjus |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-12)無線基地台AP未完成IP設定 | (1-12) Wireless AP IP configuration incomplete | Emma | Tim. Y |
| 4 | 故障 Fault | (1-14)紅藍Dk無線電導波管垂直接頭變形 | (1-14) DK red/blue radio waveguide vertical connector deformed | — | — |
| 5 | 故障 Fault | (1-17)天線杆S扣鉤變形 | (1-17) Antenna mast S-hook deformed | — | — |
| 6 | 待確認 Pending | (1-11)可撥打類比電話 | (1-11) Can make analog phone calls | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | (1-19)Agent要用CSV匯出再匯入才能載 | (1-19) Agent requires CSV export/import to load plan | — | — |
| 8 | 待確認 Pending | (1-17)天線桿第四、五節有劃痕無異音 | (1-17) Antenna mast sections 4/5 show scratches; no abnormal noise | — | — |
| 9 | 待確認 Pending | (1-2)冷氣異常，切換風量最大及Auto時會停止運作 | (1-2) Air conditioning abnormal; stops when switched to max fan or Auto mode | — | — |
| 10 | 待確認 Pending | (1-11)16支電話可撥打，其中5支加入會議室 | (1-11) 16 phones operational; 5 added to conference room | — | — |

|  | CN312 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-12）無線基地台AP未完成IP設定 | (1-12) Wireless AP IP configuration incomplete | Tim | 劉軒宏 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-4）時間伺服器GPS為2D | (1-4) Time server GPS fix is 2D (insufficient) | Claire | 劉軒宏 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | （1-16）OPR筆電未指向NMS | (1-16) OPR laptop not pointing to NMS | Claire | 劉軒宏 |
| 4 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS/MOPs未指向NMS | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS | Brandon | Ponjus |
| 5 | 故障 Fault | （1-12）30米紅綠MGMT接頭損壞 | (1-12) 30m cable red/green MGMT connectors damaged | — | — |
| 6 | 故障 Fault | （1-14）DWBK SWwitch光跳線B2損壞 | (1-14) DWBK switch fiber patch cable B2 damaged | — | — |
| 7 | 故障 Fault | （1-8）POE Fan1.2 fail | (1-8) PoE Fan 1/2 failure | — | — |
| 8 | 待確認 Pending | （1-19）Agent要用CSV匯出再匯入才能載入 | (1-19) Agent requires CSV export/import to load plan | — | — |

|  | CN339 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-9)DNS/MOPs時區未指向Host | (1-9) DNS/MOPs time zone not pointing to Host | Claire | 柯冠宇 |
| 2 | 待確認 Pending | (1-2)冷氣無法開啟（上午無法開啟，下午可以開啟） | (1-2) Air conditioning cannot turn on in morning; works in afternoon | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | (1-11)需重載Sigma還原檔 | (1-11) Sigma restore file reload required | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | (1-11)可撥打類比電話 | (1-11) Can make analog phone calls | — | — |
| 5 | 待確認 Pending | (1-11)16支電話均可撥打，其中5支加入會議室 | (1-11) All 16 phones operational; 5 added to conference room | — | — |

|  | CN340 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-12)Ping不到無線AP，無法登入 | (1-12) Wireless AP not pingable and cannot log in | Emma | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-11)無法撥打類比電話 | (1-11) Cannot make analog phone calls | Emma | — |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-9)DNS未指向NMS（待確認） | (1-9) DNS not pointing to NMS (pending confirmation) | Claire | 柯冠宇 |
| 4 | 待確認 Pending | 第三、四、五節有劃痕無異音 | Sections 3/4/5 show scratches; no abnormal noise | — | — |

|  | CN336 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-9）伺服器本機未指向NMS | (1-9) Server local not pointing to NMS | Claire | 柯冠宇 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-11）VoIP無法與類比電話互撥 | (1-11) VoIP cannot make/receive calls with analog phones | Emma | — |
| 3 | 已修復完成 Fixed | （1-12）無線基地台AP未完成IP設定，網頁進不去 | (1-12) Wireless AP IP configuration incomplete; web page inaccessible | Emma | — |
| 4 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS未指向NMS；未完成IP設定 | (1-9) DNS not pointing to NMS; IP configuration incomplete | Claire | 柯冠宇 |
| 5 | 已修復完成 Fixed | （1-9）MOPs未指向NMS；未完成IP設定 | (1-9) MOPs not pointing to NMS; IP configuration incomplete | Claire | 柯冠宇 |
| 6 | 已修復完成 Fixed | （1-4）時間伺服器GPS為2D | (1-4) Time server GPS fix is 2D (insufficient) | Emma | — |
| 7 | 待確認 Pending | （清點）缺電源線盤 | (Inventory) Power cord reel missing | — | — |

|  | CN307 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 工作站筆電無標籤（MGR, OPR） | Workstation laptops unlabeled (MGR, OPR) | Emma | 黃龍慶 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | MOPs未指向NMS | MOPs not pointing to NMS | Emma | 黃龍慶 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | 語音伺服器無建立電話 | Voice server: phones not provisioned | Emma | 黃龍慶 |
| 4 | 待確認 Pending | （1-15）CP箱蓋子卡楯損壞(front) | (1-15) CP box lid latch broken (front) | — | — |
| 5 | 待確認 Pending | pcase voip缺1背板、缺網路線3 | Pcase: VoIP missing 1 backplate; 3 network cables missing | — | — |
| 6 | 待確認 Pending | （清點）15米纜線藍控線頭脫落訊號不過 | (Inventory) 15m cable blue management connector detached; signal not passing | — | — |

|  | CN313 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS/MOPs未指向NMS（待確認） | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS (pending confirmation) | Claire | Joey |
| 2 | 待確認 Pending | （1-19）Agent要用CSV匯出再匯入才能載入 | (1-19) Agent requires CSV export/import to load plan | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | （1-17）DK黃色無線電機頻繁當機 | (1-17) DK yellow radio unit frequently crashes | — | — |

|  | CN364 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-12）15米纜線黃MGMT無法使用 | (1-12) 15m cable yellow MGMT unusable | Brandon | 陳枚方 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS/MOPs時區未指向Host | (1-9) DNS/MOPs time zone not pointing to Host | Brandon | 陳枚方 |
| 3 | 故障 Fault | （1-8）POE fail亮燈，Fan1.2亮燈；port 3無法供電 | (1-8) PoE fail light on, Fan 1/2 light on; port 3 cannot supply power | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | （1-2）ECU功能正常，但有異音 | (1-2) ECU functioning normally but producing abnormal noise | 金賓 | — |
| 5 | 待確認 Pending | DK藍色無線電機頁面，按SAVE後會跳出Rebooting指示，但不會重開機。 | DK blue radio web page: pressing SAVE shows Rebooting prompt but device does not reboot | — | — |
| 6 | 待確認 Pending | （1-17）DK藍色無線電機連接DWBK網頁當機頻繁 | (1-17) DK blue radio connected to DWBK: web interface frequently crashes | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | （1-17）天線桿第二、四節有劃痕，升降有異音 | (1-17) Antenna mast sections 2/4 show scratches; abnormal noise during elevation | — | — |

|  | CN322 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-4）時間伺服器： GPS fix: fix not acquired Satellites 沒大於4 | (1-4) Time server: GPS fix not acquired; satellites fewer than 4 | Emma | — |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-9）DNS/MOPs未指向NMS | (1-9) DNS/MOPs not pointing to NMS | Brandon | Ponjus |
| 3 | 故障 Fault | （1-19）GPS天線異常時好時壞無法正常鎖定衛星（廠商檢測完確認異常-目前無備品可以做更換） | (1-19) GPS antenna intermittent fault; cannot lock satellites (vendor confirmed defective — no spare available) | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | （1-11）VoIP可撥打類比電話，但無法回撥 | (1-11) VoIP can call analog phone but cannot receive return calls | — | — |
| 5 | 待確認 Pending | （清點）交管手電筒紅色套筒損壞 | (Inventory) Traffic control flashlight red sleeve damaged | — | — |
| 6 | 待確認 Pending | （1-17）DK綠色無線機網頁常當機（接車廂時）當機後觀察通聯及OSPF都正常 | (1-17) DK green radio web frequently crashes when connected to carriage; comms and OSPF normal after crash | — | — |

|  | CN325 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | （1-12）黃色饋線接頭蓋子損壞（Data端） | (1-12) Yellow feeder connector cover damaged (data end) | — | — |
| 2 | 故障 Fault | （1-17）天線杆S扣鉤變形（道路側） | (1-17) Antenna mast S-hook deformed (road side) | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | （1-8）POE損壞 | (1-8) PoE unit damaged | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | （1-19）Missionops監控載台位置錯誤（顯示為0） | (1-19) MissionOps monitoring shows incorrect platform position (displays as 0) | — | — |
| 5 | 待確認 Pending | （1-1）AC電源燈不亮 | (1-1) AC power indicator light not lit | — | — |
| 6 | 待確認 Pending | （1-12）藍色基頻纜線POE失效（243） | (1-12) Blue baseband cable PoE failure (243) | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | （1-17）藍色無線電機接DWBK廂網頁會時常當機 | (1-17) Blue radio connected to DWBK carriage: web interface frequently crashes | — | — |

|  | CN306 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | 無線基地台AP未完成IP設定 | Wireless AP IP configuration incomplete | Emma | 黃龍慶 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | 語音伺服器：Port1亮紅燈；無用戶且無法撥打類比電話 | Voice server: Port 1 red light; no users provisioned, cannot make analog calls | Emma | 黃龍慶 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | 時間伺服器GPS為2D | Time server GPS fix is 2D (insufficient) | Emma | 黃龍慶 |
| 4 | 已修復完成 Fixed | DK交換器需重灌組態 | DK switch configuration needs to be reloaded | Emma | 黃龍慶 |
| 5 | 已修復完成 Fixed | MOPs未指向NMS | MOPs not pointing to NMS | Emma | 黃龍慶 |
| 6 | 故障 Fault | （1-8）POE供電集線器：POE Fan1.2 fail; 無接線（在壁櫃） | (1-8) PoE hub: Fan 1/2 fail; no cabling (stored in cabinet) | — | — |
| 7 | 故障 Fault | （1-17）15米綠色饋線損壞（資訊） | (1-17) 15m green feeder cable damaged (data) | — | — |
| 8 | 故障 Fault | pcase少2條網路線 | Pcase: 2 network cables missing | — | — |
| 9 | 待確認 Pending | （1-17）天線桿第三節有劃痕 | (1-17) Antenna mast section 3 shows scratches | — | — |

|  | CN338 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | (1-9)DNS未指向NMS | (1-9) DNS not pointing to NMS | Tim | Nessa |
| 2 | 已修復完成 Fixed | (1-19)DK藍色無線電機連接DWBK網頁當機頻繁 | (1-19) DK blue radio connected to DWBK: web interface frequently crashes | Tim | Gabriel |
| 3 | 已修復完成 Fixed | (1-11)需重載Sigma還原檔 | (1-11) Sigma restore file reload required | Tim | Nessa |
| 4 | 待確認 Pending | (1-19)plan要從新匯出csv 檔再匯入missionops agent才有辦法載入 | (1-19) Plan must be re-exported as CSV and re-imported to MissionOps Agent to load | — | — |
| 5 | 待確認 Pending | (1-11)16支電話可正常撥號，並將其中五支加入會議 | (1-11) 16 phones dial normally; 5 added to conference | — | — |
| 6 | 待確認 Pending | (1-11)VOIP可撥打類比電話 | (1-11) VoIP can call analog phones | — | — |
| 7 | 待確認 Pending | (1-7)POE fail, Fan1.2亮紅燈；POE in use 1,2,3,4未亮綠燈 | (1-7) PoE fail; Fan 1/2 red light; PoE in-use ports 1–4 not lit green | — | — |

|  | CN304 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障 Fault | (1-8)POE功能異常: POE fail, fan1.2 | (1-8) PoE function abnormal: POE fail, Fan 1/2 | — | — |
| 2 | 故障 Fault | 車頂置物箱MAP兩支都缺天線網的固定卡榫、一支螺絲無法鎖緊。 | Rooftop storage box MAP: both units missing antenna bracket retaining clips; one screw cannot tighten | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | (1-17)DK藍色無線電機接DWBK網頁當機頻繁 | (1-17) DK blue radio connected to DWBK: web interface frequently crashes | — | — |

|  | CN363 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待確認 Pending | 4台DK無線電機連接DBWK網頁當機頻繁 | 4 DK radios connected to DWBK: web interface frequently crashes | — | — |
| 2 | 待確認 Pending | (1-19)MOPS監管時，無GPS資訊 | (1-19) MOPS monitoring: no GPS information | — | — |
| 3 | 待確認 Pending | 天線桿第二三四節有畫痕 | Antenna mast sections 2/3/4 show scratches | — | — |
| 4 | 待確認 Pending | (清點)無橘色轉接頭 | (Inventory) Orange adapter missing | — | — |

|  | CN328 |
| --- | --- |

| # | 狀態 Status | 故障描述 (中文) | Fault Description (English) | 修復人員 Repaired by | 見證人 Witness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已修復完成 Fixed | （1-19）MissionOps 單機版無法使用 | (1-19) MissionOps standalone version cannot be used | Mason | 陶玉龍 |
| 2 | 已修復完成 Fixed | （1-17）4台DK無線電機連接DBWK網頁當機頻繁 | (1-17) 4 DK radios connected to DWBK: web interface frequently crashes | Mason | 陶玉龍 |
| 3 | 已修復完成 Fixed | （1-17）DK無線電紅、藍色GW設定253DK無法連線，設定230車廂無法連線 | (1-17) DK red/blue radios: GW set to 253 cannot connect to DK; set to 230 cannot connect to carriage | Mason | 陶玉龍 |
| 4 | 已修復完成 Fixed | （1-8）POE第三port燈號不會亮，但ping的到 | (1-8) PoE port 3 indicator not lit but pingable | Mason | 陶玉龍 |
| 5 | 已修復完成 Fixed | （1-19）MOPS服務一直當機 | (1-19) MOPS service keeps crashing | Mason | 陶玉龍 |
| 6 | 待確認 Pending | （1-2）ECU加熱功能無作用 | (1-2) ECU heating function not working | 金賓 | — |
| 7 | 待確認 Pending |  |  | — | — |
| 8 | 待確認 Pending | （1-17）天線桿第二、三、四節有劃痕 | (1-17) Antenna mast sections 2/3/4 show scratches | — | — |

本報告由系統自動產生 / Auto-generated on 2026-07-09